BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN JwtAuthAPI
(.NET 9 + SQL Server)

# 1. Phần Backend API & Đăng nhập

Tình trạng: Đã hoàn thành phần cốt lõi của Backend (API), chưa có giao diện Frontend.

## Những gì đã hoàn thành (Backend API)

Công nghệ sử dụng: .NET 9, EF Core, SQL Server (LocalDB JwtAuthDb).

- Xác thực JWT: Cấu hình chuẩn JWT Bearer trong Program.cs.

Đăng ký & Đăng nhập: 
  - Đăng ký (/api/authorize/register) mã hóa mật khẩu bằng thuật toán bảo mật HMACSHA512 (mỗi user có Salt riêng).
  - Đăng nhập (/api/authorize/login) trả về Access Token (JWT) và lưu Refresh Token vào HttpOnly, Secure Cookie để bảo mật chống tấn công XSS.

Cơ chế Refresh & Thu hồi Token: 
  - Cơ chế xoay vòng Refresh Token (Token Rotation) giúp duy trì phiên đăng nhập an toàn.
  - Đăng xuất (/api/authorize/revoke) thu hồi token và xóa cookie của trình duyệt.

Phân quyền (Role-based Authorization): Tích hợp các quyền Admin, User, Moderator.

Dữ liệu mẫu tự động (Seed Data): Khi chạy dự án lần đầu, hệ thống tự động migrate database và tạo 3 tài khoản:
  - admin / Admin@123456 (Quyền: Admin)
  - user / User@123456 (Quyền: User)
  - moderator / Moderator@123456 (Quyền: Moderator)

Quản lý người dùng: Đã viết sẵn API CRUD User (UserController.cs) và đăng nhập bên thứ ba (OAuthController.cs cho Google, GitHub, Microsoft).

Swagger UI: Cấu hình sẵn Swagger để kiểm thử toàn bộ API một cách trực quan.

## Những gì chưa làm

Chưa xây dựng giao diện người dùng (chỉ có các API endpoint). Dự án hiện tại là một Web API thuần, chưa tích hợp các trang Razor Pages hay Single Page App (React/Vue/Angular) để đăng nhập trực quan ngoài trình duyệt.

# 2. Phần Cơ sở dữ liệu (Khóa học) & Trang quản lý

Tình trạng: Chưa bắt đầu thực hiện.

Hiện trạng cơ sở dữ liệu: Trong ApplicationDbContext.cs mới chỉ cấu hình 2 bảng: Users và RefreshTokens. Chưa có bảng Course (Khóa học) hay các bảng liên quan đến quản lý khóa học.

Thiếu thuộc tính và nghiệp vụ: Chưa có thuộc tính "Hình thức học" hay bất kỳ logic nghiệp vụ nào của khóa học.

Thiếu Controller/Service: Chưa có Controller hoặc Service hỗ trợ tạo, đọc, sửa, xóa (CRUD) khóa học.

# 3. Xây dựng yêu cầu nghiệp vụ (Business Requirements)

Tình trạng: Cần được thống nhất và làm rõ thêm.

Thông tin khóa học: Cần xác định rõ các trường dữ liệu (Ví dụ: Mã khóa học, Tên, Mô tả, Học phí, Thời lượng, Giảng viên, v.v.).

Hình thức học: Cần làm rõ gồm những hình thức nào (Online, Offline, Hybrid/Blended, v.v.) và lưu trữ dưới dạng Enum hay bảng riêng.

Phân quyền quản lý: Xác định rõ vai trò nào (Admin, Moderator) được thực hiện CRUD khóa học, vai trò nào chỉ được xem.

Giao diện quản lý: Xác định có cần phát triển Frontend cho trang quản lý khóa học hay chỉ cung cấp API Backend.